ACTAS DE REUNIÓN 1
(ITERACIÓN 3)

Fecha: 9 mayo 2022
Duración: 2,5 horas.

ASISTENTES :
- Cristina Rodríguez de los Ríos Medina
- Sofía García Heras

ORDEN DEL DÍA
Como hasta ahora, rellenar el cronograma: organizar y repartir tareas; leer el enunciado y entender lo que nos piden en esta iteración y tener una idea de lo que habrá que cambiar en nuestro código respecto la iteración anterior
Revisar la iteración2 sobre la que trabajaremos para ahorrarnos problemas futuros.

TEMAS TRATADOS Y ACUERDOS	RESPONSABLES Y FECHA
Informarse sobre organizar el código en diferentes directorios. (makefile)	Todos ; Final iteración
ACUERDO : documentar haciendo uso de doxygen	Todos; Final iteración
ACUERDO: hacer opaca la estructura de GAME / (problema en game_loop)	Sofía; 10 mayo 2022
DUDA: uso de los links	Cristina; Final semana
ACUERDO: Funciones nuevas en módulo PLAYER para acceder a la información del inventory	Sofía; Final semana

VALORACIÓN DE REUNIÓN. Aspectos a mejorar.
Esta iteración se supone que las parejas pasarían a ser grupos de 3 a 4 personas. Nosotras decidimos seguir como pareja y trabajar como hasta ahora en el proyecto. Se hace más sencillo pues ya sabemos como trabajamos la una con la otra.
Todo correcto, se han solucionado los problemas y dudas que han surgido.

TEMAS QUE TRATAR EN LA PRÓXIMA REUNIÓN

Actualización del cronograma.
Hablar sobre los avances del trabajo y evolución.
Reunión de dudas y solución de las mismas.