ACTAS DE REUNIÓN 2
(ITERACIÓN 3)
Fecha: 15 mayo 2022
Duración: 1,30 horas.

ASISTENTES :
- Cristina Rodríguez de los Ríos Medina
- Sofía García Heras

ORDEN DEL DÍA
Actualizar al resto del grupo sobre lo que se ha hecho hasta ahora en el trabajo: los módulos nuevos, sus implementaciones, modificaciones…
Dudas que hayan surgido y solución de estas.

TEMAS TRATADOS Y ACUERDOS	RESPONSABLES Y FECHA
ACUERDO: documentar antes de actualizar los ficheros de GitHub	Todos ; Hasta terminar la iteración
Problema con el módulo link; / - No se reconocía la estructura de link, y no se enlazaban bien. (Por eso decidimos en el include poner la ruta de acceso)	Cristina ; 16 mayo 2022
ACUERDO: actualizar makefile por cada nuevo módulo o estructura. / ~ Comprobar que todo funciona correctamente antes de subirlo a Github,	Todos ; Hasta terminar la semana
ACUERDO: comando move	Sofía; 17 mayo 2022

VALORACIÓN DE REUNIÓN. Aspectos a mejorar.
Problemas solucionados y dudas aclaradas.
Hablar sobre como va progresando el juego, y actualización de este al resto del equipo.

TEMAS QUE TRATAR EN LA PRÓXIMA REUNIÓN
Revisar el trabajo y entregar.
Revisar si se ha solucionado el problema con el enlazado de link.