ACTAS DE REUNIÓN 1
(ITERACIÓN 4)
Fecha: 6 junio 2022
Duración: 2 horas.

ASISTENTES :
- Cristina Rodríguez de los Ríos Medina
- Sofía García Heras

ORDEN DEL DÍA
Al igual que las anteriores: hacer cronograma, organizar el trabajo y repartir las diferentes tareas de este de manera óptima.

TEMAS TRATADOS Y ACUERDOS	RESPONSABLES Y FECHA
DUDA con space_light: / ~ La visibilidad de los objetos y sus descripciones cuando el espacio tenía o no luz.	Sofía; 7 junio 2022
ACUERDO: tener el módulo OBJECT actualizado (propiedades: movable, dependency...)	Sofía; 10 junio 2022
DUDA: comando * open with ”key”* / ~ De que manera reconocer y guardar ambos argumentos (with y key) por separado	Cristina; 8 junio 2022
ACUERDO: pensar manera de gestionar la partida / game_management: load y save.	Cristina; 10 junio 2022

VALORACIÓN DE REUNIÓN. Aspectos a mejorar.
Seguimos siendo una pareja, trabajando de la misma manera hasta ahora.
 Y como siempre, hemos aclarado las dudas que fueron surgiendo y solucionado los problemas

TEMAS QUE TRATAR EN LA PRÓXIMA REUNIÓN
Actualización del cronograma y del trabajo, hablar sobre los cambios.
Tema y la historia del juego.