ACTAS DE REUNIÓN 2
(ITERACIÓN 4)
Fecha: 12 junio 2022
Duración: 1,5 horas.

ASISTENTES :
- Cristina Rodríguez de los Ríos Medina
- Sofía García Heras

ORDEN DEL DÍA
Actualizar al resto del grupo sobre lo que se ha hecho hasta ahora en el trabajo.
Pensar en el tema del juego sobre el que crear la aventura conversacional.

TEMAS TRATADOS Y ACUERDOS	RESPONSABLES Y FECHA
ACUERDO: actualizar los comandos TAKE y DROP con los nuevos campos implementados	Sofía; 13 junio 2022
ACUERDO: ir avanzando con el graphic_engine para que el juego quede a nuestro gusto	Cristina; 14 junio 2022
DUDA: implementar las ideas de la historia en el juego / ~ Como hacer para que los objectos sean útiles y empleen funciones implementadas anteriormente	Todos; Final de la semana
Crear la aventura conversacional	Todos; Final de la iteración
ACUERDO: implementar el módulo dialogue	Sofía; 14 junio 2022

VALORACIÓN DE REUNIÓN. Aspectos a mejorar.
Grandes avances en el trabajo, y más o menos tenemos la idea en la que trabajar.
Tuvimos algunos problemas al juntar las partes individuales en el proyecto común que al final conseguimos solventar.

TEMAS QUE TRATAR EN LA PRÓXIMA REUNIÓN
Revisar el trabajo y entregar.
Pruebas unitarias.