ACTAS DE REUNIÓN 3
(ITERACIÓN 4)
Fecha: 16 junio 2022
Duración: 2,30 horas.

ASISTENTES :
- Cristina Rodríguez de los Ríos Medina
- Sofía García Heras

ORDEN DEL DÍA
Revisar el trabajo desde el principio y corregir errores que se vayan viendo
Comprobar que todo funciona correctamente : que todo compile, sin errores e intentar sin warnings…
Reparto de pruebas

TEMAS TRATADOS Y ACUERDOS	RESPONSABLES Y FECHA
Retocar el graphic_engine para lo nuevo implementado (space_light, dialogue, rules...)	Sofía; 17 junio 2022
ACUERDO: implementar game_manegement	Sofía; 18 junio 2022
ACUERDO: terminar pruebas unitarias y comprobar que se cumplen / ~ Hubieron algunos problemas con su compilación de los tests	Cristina; Final iteración
Actualizar: el makefile y comprobar compilación	Todos; Final iteración

VALORACIÓN DE REUNIÓN. Aspectos a mejorar.
Se han conseguido solventar los problemas sin demoras.
Todo revisado y listo para enviar